| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙坡头区2021年国省干道道路绿化任务分解表 |
| 序号 | 道路名称 | 建设内容 | 绿化面积 | 树种 | 资金概算 |
|  |  |  |  | 小计 | 乔木 | 灌木 | 小计 | 中央及自治区 | 县区 财政 |
| 合计 |  | 6250 | 45.7 | 16.1 | 29.6 | 1330.6 | 250 | 1080.6 |
| 1 | 定武高速 | 一是重点对定武高速公路宣和至常乐段两侧网线内原种植区域，采取补植补造，绿化600亩，栽植以刺槐等树种为主的乔木2.2万株，概算总投资220万元，其中苗木费66万元，栽植管护费154万元。由区自然资源局负责苗木调配，相关乡镇组织人员栽植灌水管护。二是定武高速中卫收费站至常乐高速出口，绿化长度13.0公里，绿化面积100亩，栽植乔木1万株，概算总投资150万元。 | 700 | 3.2 | 3.2 |  | 370.0 |  | 370.0 |
| 2 | 京藏高速 | 由区自然资源局制定京藏高速兴仁段15km区域绿化方案，由区水务局科学设计绿化供水方案，待供应保障后，由兴仁镇组织分步实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 乌玛高速 | 道路建设工程整体结束后，按照工程设计，由交投对沿线节点及重点地段进行防沙绿化，由市交通局协调，沙坡头区住房城乡建设和交通局及相关部门合理制定绿化方案，组织实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 338国道 | 一是由自然资源局负责对迎水桥镇孟家湾收费站西侧，完成乔木林绿化1000亩，栽植各类苗木4.2万株，概算投资390.6万元；二是由自然资源局负责从孟家湾收费站开始到营盘水，定武高速北-338线-铁路沿线区域部分草地，和西郊林场及自然保护区灌木林地进行补植补造，种植以柠条为主的灌木，计划完成面积3000亩，栽植柠条22.2万株，概算投资150万元。三是338国道改线工程待道路建设整体结束后，由市交通局协调，沙坡头区住房城乡建设和交通局及相关部门合理制定绿化方案，组织实施。 | 4000 | 26.4 | 4.2 | 22.2 | 540.6 | 250.0 | 290.6 |
| 5 | 109国道 | 由兴仁镇负责对109国道宽幅林带及沿线区域进行补植补造和树木修剪绿化面积100亩，补植刺槐、新疆杨等乔木1500株，修剪树木6000株，概算投资30万元。 | 100 | 0.8 | 0.8 |  | 30.0 |  | 30.0 |
| 6 | 滨河路 | 由自然资源局负责对滨河北路柔远镇至中宁交界区域，对原有拉坡带、行道及拉坡带以下区域，栽植紫叶李、河北杨等绿化树种1万株，绿化面积180亩，概算投资100万元。 | 180 | 1.0 | 1.0 |  | 100.0 |  | 100.0 |
| 7 | 205省道 | 由自然资源局负责对205省道两侧适宜栽植区域的草地上，栽植以柠条为主的灌木林，造林1000亩，栽植柠条7.4万株，概算投资50万元。 | 1000 | 7.4 |  | 7.4 | 50.0 |  | 50.0 |
| 8 | 吴中城际铁路 | 由高铁属地乡镇负责，结合林网绿化，对高铁可视范围内的林网、道路进行补植补栽及树木修剪，计划补植树木5000株，修剪树木5万株，沿线荒坡草籽播种150亩，概算投资100万元。 | 150 | 5.5 | 5.5 |  | 100.0 |  | 100.0 |
| 9 | 镇照公路及三党公路 | 由住房城乡建设和交通局负责，对镇照公路及三党公路两侧绿化120亩，栽植刺槐等乔木1.4万株，概算投资140万元。 | 120 | 1.4 | 1.4 |  | 140.0 |  | 140.0 |